Отчёт по чату Codex

Stage 17: Activepieces Canvas, русификация, debranding и release gate

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | LawFrame / Pravacontour |
| Фокус чата | Stage 17.10 и исправления вокруг рабочего пространства автоматизаций |
| Итоговая ветка | main |
| Итоговый commit | 08e0b3c — «Завершён Stage 17 с канвасом автоматизаций» |
| Финальная приёмка | pnpm stage17:release-gate — PASS / ACCEPT |
| Дата фиксации | 2026-05-01; отчёт составлен 2026-05-03 |

Краткий вывод В рамках этого чата Stage 17 был доведён от плана и диагностики проблем до рабочего integrated-режима: основной раздел «Автоматизации» открывает реальный embedded canvas, интерфейс русифицирован и debranded, добавлены backend/runtime контракты, evidence-артефакты и полный release gate G0-G9. Изменения сохранены и отправлены в main.

# 1. Контекст и цель чата

Изначально требовалось составить план Stage 17.10: Tests, Release Gates, Artifacts и Stop-List по двум DOCX-источникам Stage 17.

После планирования пользователь перевёл работу в режим реализации: нужно было не только описать, но и довести проект до рабочего состояния.

Ключевое пользовательское требование: режим Canvas должен быть именно реальным canvas из Activepieces, но в оболочке LexFrame, без отдельного AP-login, без старого LexFrame canvas и без бренда Activepieces в пользовательском UI.

Финальное требование: полностью русифицировать embedded automation workspace и Pieces, сохранив технические identifiers, package names, slugs, JSON schema и runtime-логику без опасных изменений.

| Этап разговора | Что произошло | Результат |
| --- | --- | --- |
| План 17.10 | Сформирован перечень G0-G9, evidence-артефактов, unit/integration/e2e/security/visual checks. | Появилась основа release gate. |
| Первый запуск | Проект был поднят, выявлены проблемы входа и runtime readiness banner. | Начата диагностика фактического состояния. |
| Canvas не тот | Пользователь увидел старый LexFrame canvas и zero-state вместо Activepieces builder. | Сформирован и реализован план перевода /automations на canonical AP canvas. |
| Canvas не открывается | Выявлена привязка provisioning к seed project и отсутствие workspace-scoped ensure. | Добавлен idempotent ensure для активного workspace/project. |
| Русификация/debranding | В embedded UI оставались English labels и AP logo. | Добавлена локаль ru, runtime patch и overlay для видимого пользовательского слоя. |
| Финальная приёмка | Запущен targeted E2E и полный release gate. | G0-G9 PASS, Acceptance ACCEPT. |
| Закрытие работы | Остановлены контейнеры, изменения перенесены в main и отправлены в origin. | Commit 08e0b3c в main/origin/main. |

# 2. Что именно было сделано

## 2.1 Backend и runtime-контракты

Добавлен workspace-scoped provisioning для Stage 17 Canvas: endpoint POST /api/projects/:projectId/automations/stage17-canvas/ensure создаёт или переиспользует product automation, AP project/user/flow/version и binding rows.

Исправлена логика, ранее завязанная на seed-id project_claim_001: активный workspace/project теперь может получить automation при первом открытии раздела «Автоматизации».

Добавлен контур /api/activepieces/session: short-lived session/JWT, role mapping, builder route /flows/:flowId и безопасная выдача config без long-lived keys.

Добавлены/расширены сервисы Activepieces session, identity bridge, JWT signer, role mapper, pieces policy, canvas provisioning, flow provisioning и audit writer.

Добавлен Local Owner Key Vault: path resolver, schema validator, file reader, fingerprinting, ACL checks, status endpoint и kill-switch/редакция секретов.

Добавлен LexFrame AI Gateway runtime endpoint и runtime scoped token service; AI-провайдеры остаются backend-only через LexFrame gateway.

Согласованы readiness/system status profiles: degraded AI/search/realtime не блокирует non-AI canvas builder.

## 2.2 Frontend и routing

Маршрут /app/projects/:projectId/automations больше не рендерит старый AutomationWorkbench как основной путь.

Если automation отсутствует, frontend вызывает ensure и сразу переходит на route из ответа; zero-state оставлен только для unrecoverable ошибок.

Legacy routes /canvas, /builder, /advanced-builder переведены к canonical /automation; reserve canvas скрыт за feature flag и не используется как fallback.

Добавлен чистый ActivepiecesCanvasRoute и ActivepiecesCanvasWrapper: iframe занимает основную рабочую область рядом с LexFrame sidebar.

Локально подключён pinned embed SDK 0.9.0, initialRoute передаётся на первом configure, navigate оставлен как fallback.

Исправлен lifecycle token ref, чтобы React StrictMode/remount не ломал сессию.

## 2.3 Русификация, Pieces и debranding

Runtime принудительно фиксируется на ru: localStorage keys, embed config locale, patched ru/en translation bundles внутри AP контейнеров.

AP logo в embedded UI заменён на нейтральный /lexframe-automation-icon.svg; iframe title изменён на «Конструктор автоматизаций».

Видимый пользовательский слой canvas, inspector и palette переведён: «Сценарии», «Запуски», «Версии», «Опубликовать», «Ручной запуск», «Управление сценарием», «Цикл по элементам», «Маршрутизатор», «Код», «Сначала выберите модуль» и др.

Добавлен runtime localization overlay для hardcoded/stale строк AP image; он меняет только visible text, aria-label, alt, title, placeholder и не трогает technical IDs, slugs, package names, JSON schema или API fields.

Добавлены RU i18n для LexFrame legal pieces и проверки piece-level локализации.

Добавлен visible debranding scanner с allowlist для технических идентификаторов и запретом пользовательских Activepieces/English brand strings.

## 2.4 Release gate, tests и evidence

Добавлен единый release gate pnpm stage17:release-gate с G0-G9.

Добавлены scripts/stage17: release-gate, verify-artifacts, collect-runtime-evidence, scan-browser-evidence, patch-activepieces-runtime, provision-canvas.

Добавлены live Playwright specs для Activepieces canvas, local keys security и design convergence.

Добавлены unit/contract проверки LocalOwnerKeyVault, role/JWT, pieces policy, design bridge и локализации.

Добавлены integration checks для readiness, Activepieces session, AI gateway и runtime bindings.

Обновлены visual snapshots после русификации/debranding.

Сформированы docs/stage17 и artifacts/stage17: release gate report, runtime evidence, browser secret scan, stop-list и другие артефакты.

# 3. Основные проблемы и как они были закрыты

| Проблема | Причина | Исправление |
| --- | --- | --- |
| Старый canvas вместо Activepieces Canvas | /automations рендерил старый AutomationWorkbench, а /canvas редиректил в reserve_canvas. | Сделан canonical route /automation с embedded AP builder; старые маршруты перенаправлены. |
| Canvas зависал на «Открываем Activepieces Canvas» | Активный workspace/project не имел installed automation и runtime bindings; provisioning был привязан к seed-id. | Добавлен idempotent ensure endpoint для любого active workspace/project. |
| FLOW_BINDING_MISSING после пересоздания stack | Открывался старый hardcoded automation URL после recreate DB. | Проверка и E2E переведены на route, возвращаемый ensure. |
| Верхний runtime banner блокировал UX | System status считал AI/search/realtime глобальными blockers. | Readiness profile согласован: AP Canvas не блокируется optional degraded dependencies. |
| В iframe оставались English UI и AP brand | AP image отдавал hardcoded/stale английские строки и CDN logo. | Патч ru/en translation bundles, neutral assets и runtime visible-layer overlay. |
| Release gate падал на G6 | Visual snapshots были устаревшими после русификации/debranding. | Обновлены baselines, после чего G6 и полный G0-G9 прошли. |

# 4. Проверки и итоговая приёмка

| Gate | Назначение | Итог |
| --- | --- | --- |
| G0 | Readiness inputs | PASS |
| G1 | Static/unit/contract | PASS |
| G2 | Integration | PASS |
| G3 | Playwright live E2E | PASS |
| G4 | Security and secret scan | PASS |
| G5 | Localization and debranding | PASS |
| G6 | Visual regression | PASS |
| G7 | Runtime evidence | PASS |
| G8 | Artifacts completeness | PASS |
| G9 | Stop-list compliance | PASS |

Финальный статус pnpm stage17:release-gate завершился со статусом PASS и Acceptance: ACCEPT. Отчёт сохранён в docs/stage17/stage17-release-gate-report.md, machine-readable результат — artifacts/stage17/release-gate.json.

| Артефакт / область | Где искать | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Release gate report | docs/stage17/stage17-release-gate-report.md | Человеко-читаемый итог G0-G9. |
| Machine report | artifacts/stage17/release-gate.json | Структурированный результат gate. |
| Runtime evidence | artifacts/stage17/runtime-evidence.json; docs/stage17/activepieces-runtime-evidence.md | Read-back AP project/user/flow/version/run и binding consistency. |
| Browser secret scan | artifacts/stage17/browser-secret-scan.json | Проверка browser/network/storage на отсутствие секретов. |
| Localization/debranding docs | docs/stage17/localization-coverage-report.md; docs/stage17/debranding-coverage-report.md | Покрытие русификации и удаления бренда. |
| Visual baselines | tests/e2e/stage17-design-convergence.spec.ts-snapshots/ | Регрессионные снимки после принятого UI-состояния. |
| Stage 17 scripts | scripts/stage17/ | Release gate, provisioning, runtime evidence и verification. |

# 5. Финальное состояние репозитория

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ветка | main |
| Remote | origin/main |
| Commit | 08e0b3c — «Завершён Stage 17 с канвасом автоматизаций» |
| Статус после push | main синхронизирован с origin/main; рабочее дерево было чистым |
| Процессы | Stage 17 Docker stack остановлен командой pnpm stage17:down |
| Не остановлено специально | MCP-процессы Codex: playwright/mcp, chrome-devtools-mcp, sequential-thinking, notebooklm |

Важно для трекинга Этот отчёт описывает именно ход данного чата: от плана Stage 17.10 и диагностики canvas до реализации, русификации/debranding, release gate и сохранения изменений в main. Он не является полным техническим manual по всему Stage 17, а фиксирует решения и действия, выполненные в этой рабочей сессии.

# 6. Карта изменений по крупным зонам

| Зона | Ключевые файлы/директории | Смысл изменений |
| --- | --- | --- |
| Backend Activepieces | apps/backend/src/modules/activepieces/* | Session, provisioning, bindings, policies, audit, JWT/role mapping. |
| Local keys / AI Gateway | apps/backend/src/modules/local-owner-key-vault/*; apps/backend/src/modules/ai-gateway/* | Backend-only key vault, gateway runtime, no direct provider keys in browser. |
| Frontend automation canvas | apps/web/src/features/automation-canvas/*; app/projects/.../automation/page.tsx | Canonical embedded canvas route and runtime wrapper. |
| Embed SDK/vendor | apps/web/public/vendor/activepieces/embed-sdk-0.9.0.js | Pinned local SDK with initialRoute and RU/debranded title. |
| Localization/debranding | scripts/i18n/*; scripts/branding/*; packages/activepieces-legal-pieces/src/i18n/ru.json | RU dictionaries, visible scanner, piece translations. |
| Release gates | scripts/stage17/*; tests/e2e/stage17-*.spec.ts | G0-G9 runner, evidence collection, Playwright coverage. |
| Docs/artifacts | docs/stage17/*; artifacts/stage17/* | Acceptance reports and reproducible evidence. |
| Infrastructure | infra/docker/*; compose.yaml | Local integrated Stage 17 stack and reverse proxy. |

# 7. Рекомендации для дальнейшего трекинга

Для каждой следующей крупной сессии фиксировать отдельный chat-report в docs/stageXX или docs/evidence, чтобы история решений не смешивалась с release artifacts.

После изменений в embedded automation UI запускать как минимум stage17:localization:check, stage17:debranding:check и stage17:e2e:activepieces-canvas.

После изменения визуального состояния осознанно обновлять snapshots только после ручной проверки screenshots.

Не коммитить локальные MCP-логи, временные папки и сырые секреты; для этого уже добавлены ignore-правила для .playwright-mcp/ и stage16-audit-evidence-*/.

Для пользовательского UI продолжать правило: переводится display/user-facing layer; technical identifiers остаются стабильными.